Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | RutiMed |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, calidad y pruebas de software, gestión de proyectos informáticos y modelamiento de datos. |
| Competencias | Gestión de proyectos informáticos: aplicada mediante la planificación y seguimiento del proyecto con Scrum, organización del Product Backlog, Sprints, historias de usuario, prioridades, dependencias, subtareas y responsables en Jira. Calidad y pruebas de software: aplicada mediante la elaboración del Plan de Pruebas, diseño y ejecución de casos de prueba, registro de resultados, observaciones y evidencias de QA. Modelamiento de datos: aplicada mediante el diseño y actualización de los modelos necesarios para representar las entidades, relaciones y estructura de información utilizada por RutiMed. Desarrollo de software: aplicada mediante la construcción de las funcionalidades de RutiMed, considerando el desarrollo Frontend y Backend, de acuerdo con las historias de usuario y criterios de aceptación definidos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | RutiMed surge como una solución orientada a apoyar la gestión y seguimiento del cuidado domiciliario, especialmente en situaciones donde la información relacionada con Pacientes, Tutores y Cuidadores puede encontrarse dispersa o ser difícil de coordinar. El proyecto busca centralizar datos asociados a medicamentos, citas médicas, turnos y otras actividades de cuidado, facilitando su organización y seguimiento. Esta problemática es relevante para el campo de la Ingeniería Informática, ya que requiere diseñar y desarrollar una solución tecnológica capaz de integrar información, gestionar distintos tipos de usuario, controlar accesos, mantener trazabilidad y asegurar la calidad y consistencia de los datos. La situación se aborda en el contexto del cuidado domiciliario en Chile, donde distintos integrantes pueden participar en la atención y seguimiento de un Paciente. Esto genera la necesidad de contar con herramientas que permitan organizar la información y coordinar de mejor manera las actividades asociadas al cuidado. RutiMed impacta principalmente a Pacientes, Tutores y Cuidadores que participan en este tipo de procesos. Su aporte de valor consiste en centralizar la información relevante en una sola plataforma, facilitar la coordinación entre los distintos actores y permitir un seguimiento más ordenado de las actividades relacionadas con el cuidado. Como equipo, este proyecto también nos permite aplicar competencias propias de nuestra formación, integrando desarrollo de software, modelamiento de datos, gestión de proyectos informáticos, documentación y aseguramiento de calidad dentro de una misma solución. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar RutiMed como una solución informática orientada a apoyar la gestión y seguimiento del cuidado domiciliario, permitiendo centralizar y organizar información relacionada con Pacientes, Tutores y Cuidadores, además de medicamentos, citas médicas, turnos y otras actividades asociadas al cuidado. Objetivos específicos - Diseñar y desarrollar las funcionalidades de RutiMed de acuerdo con las necesidades definidas para el producto. - Gestionar el desarrollo del proyecto mediante Scrum, organizando el trabajo a través de Product Backlog, Sprints e historias de usuario. - Diseñar y mantener el modelamiento de datos necesario para soportar las funcionalidades de la solución. - Implementar los componentes Frontend y Backend requeridos para el funcionamiento de la plataforma. - Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica y funcional del proyecto, incluyendo historias de usuario, requisitos no funcionales y diagramas UML y BPMN. - Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y no funcionales que permitan verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación y la calidad de las funcionalidades desarrolladas. - Mantener trazabilidad entre la planificación, el desarrollo, la documentación y las evidencias de QA. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo de RutiMed utilizamos la metodología Scrum, ya que nos permitió organizar el trabajo de forma iterativa e incremental mediante Sprints. El proyecto se estructuró a partir de un Product Backlog compuesto por historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades, dependencias, Story Points, subtareas y responsables. Durante el desarrollo fuimos avanzando por etapas de planificación, construcción, revisión y validación de los distintos incrementos del producto. Cada Sprint permitió trabajar sobre un conjunto definido de funcionalidades, distribuyendo las tareas entre los integrantes del equipo según sus responsabilidades principales: desarrollo Frontend, desarrollo Backend, documentación, gestión y aseguramiento de calidad. Inicialmente parte de la planificación se organizó en Notion, pero posteriormente se migró a Jira para mejorar la organización y trazabilidad del Product Backlog, los Sprints, las historias de usuario y sus tareas asociadas. Además, utilizamos GitHub para mantener centralizado el código fuente y la documentación técnica del proyecto. Consideramos que Scrum fue una metodología pertinente para cumplir los objetivos de RutiMed porque permitió dividir el desarrollo en entregas parciales, realizar seguimiento continuo del avance, detectar y corregir diferencias durante la construcción del producto y ajustar historias de usuario, criterios de aceptación y pruebas cuando fue necesario. De esta forma, pudimos mantener una relación clara entre la planificación, el desarrollo, la documentación y el aseguramiento de calidad. |
| 4. Desarrollo | Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT: El desarrollo de RutiMed se ha organizado mediante Sprints, avanzando progresivamente desde la planificación y definición de las funcionalidades hasta su desarrollo, documentación y validación. Como equipo, hemos trabajado en la creación y organización del Product Backlog, definición de historias de usuario, criterios de aceptación, reglas de negocio, prioridades, dependencias, Story Points y subtareas. Paralelamente, se han desarrollado las funcionalidades Frontend y Backend, junto con el modelamiento de datos y la elaboración de documentación técnica, incluyendo diagramas UML y BPMN. El Sprint 1 se encuentra finalizado y estuvo enfocado principalmente en el módulo de Usuarios y Autenticación. En esta etapa se desarrollaron y validaron funcionalidades como registro de usuario, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, modificación de perfil y cambio de contraseña. Actualmente el proyecto se encuentra en el Sprint 2, orientado principalmente a la Gestión de Pacientes y Cuidadores. En esta etapa se han desarrollado las funcionalidades planificadas y se continúa con el proceso de validación mediante los casos de prueba definidos en la matriz de QA. También se ha trabajado de manera transversal en la actualización de la documentación del proyecto, requisitos no funcionales, modelamiento de datos, arquitectura y evidencias de calidad. Dificultades y facilitadores: Entre los principales facilitadores se encuentra la utilización de Scrum, ya que ha permitido organizar el trabajo por Sprints, distribuir responsabilidades y realizar seguimiento del avance del proyecto. El uso de Jira ha facilitado la gestión del Product Backlog y la trazabilidad de las historias de usuario, mientras que GitHub ha permitido mantener centralizado el código fuente y la documentación. También ha facilitado el desarrollo la definición progresiva de criterios de aceptación, reglas de negocio y casos de prueba, ya que estos elementos han permitido mantener una mayor relación entre lo planificado, lo desarrollado y lo validado. Entre las principales dificultades se han presentado diferencias entre algunas definiciones iniciales y el comportamiento real de las funcionalidades desarrolladas. Además, durante las primeras etapas del proyecto existía información distribuida o incompleta en la planificación, lo que dificultaba mantener una trazabilidad clara del avance. Ajustes realizados: Para abordar estas dificultades, se realizaron ajustes en algunas historias de usuario, criterios de aceptación, reglas de negocio y casos de prueba, de acuerdo con el comportamiento real de la aplicación. Uno de los principales ajustes fue la migración de la planificación desde Notion hacia Jira, donde se reorganizó el Product Backlog y los Sprints y se completó información que se encontraba pendiente o incompleta. Esto permitió mejorar la trazabilidad, el seguimiento de las tareas y la organización general del proyecto. Estos ajustes se han realizado de manera controlada, manteniendo los objetivos generales de RutiMed y permitiendo que la planificación, el desarrollo, la documentación y las pruebas se mantengan alineados. |
| 5. Evidencias | Como evidencias del desarrollo de RutiMed se presentan los registros de planificación y seguimiento realizados en Jira, donde se encuentra estructurado el Product Backlog, los Sprints, las historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades, dependencias, Story Points, subtareas, responsables, requisitos no funcionales y estados de avance. También se consideran como evidencias los archivos almacenados en el repositorio de GitHub, donde se mantiene el código fuente y la documentación técnica desarrollada por el equipo, incluyendo arquitectura, modelamiento de datos, diagramas UML y BPMN y otros antecedentes asociados al desarrollo de la solución. En el área de calidad se cuenta con el Plan de Pruebas, la matriz de QA, los resultados de las pruebas, observaciones y capturas de evidencia. El Sprint 1 se encuentra finalizado y cuenta con sus pruebas ejecutadas y documentadas. Actualmente, en el Sprint 2, los casos de prueba correspondientes se encuentran definidos y se continúa con su ejecución y recopilación de evidencias. Estas evidencias permiten visualizar las distintas etapas desarrolladas hasta el momento, desde la planificación y documentación hasta la construcción y validación de las funcionalidades. A medida que se desarrollen los Sprints siguientes, se incorporarán nuevas evidencias hasta completar la documentación y validación final de RutiMed. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Cristina González El desarrollo de RutiMed me ha permitido confirmar mi interés por el área de calidad y pruebas de software (QA), especialmente a través de la creación y ejecución de casos de prueba, registro de evidencias y revisión de criterios de aceptación. También he fortalecido mi interés por la gestión de proyectos informáticos, principalmente mediante la organización del trabajo en Jira y el seguimiento de los Sprints. Hasta esta etapa, mis intereses profesionales se mantienen, pero se han definido con mayor claridad. Me gustaría seguir profundizando en QA y automatización de pruebas, complementando estos conocimientos con metodologías ágiles y gestión de proyectos. Laboralmente, me proyecto trabajando en un cargo relacionado con aseguramiento de calidad de software, donde pueda adquirir experiencia práctica y avanzar progresivamente hacia la automatización. Nicolás Herrera Mi participación en RutiMed representó una oportunidad clave para fortalecer mis capacidades técnicas en el lado del servidor y afianzar mi vocación por el desarrollo backend y la ingeniería de infraestructura. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, asumí la responsabilidad de diseñar e implementar la lógica de negocio, modelar y optimizar las bases de datos y gestionar tanto los entornos de despliegue como el flujo de versionamiento de la aplicación. Esto implicó asegurar la disponibilidad y consistencia de los datos, orquestar entregas continuas estables y garantizar que las APIs y servicios expuestos respondieran con solidez a los requerimientos definidos en cada Sprint. En cuanto a mis intereses profesionales, mi foco está orientado al desarrollo backend, la gestión eficiente de datos y las prácticas DevOps. Me interesa profundizar en el diseño de arquitecturas escalables y en la automatización de infraestructura en la nube, explorando soluciones que optimicen el rendimiento y la tolerancia a fallos. En el ámbito laboral, me proyecto desempeñándome en roles backend o de infraestructura donde pueda construir sistemas críticos de alto desempeño, con el objetivo a largo plazo de evolucionar técnicamente hacia la arquitectura de soluciones. Willioxer Paz El desarrollo de RutiMed me ha permitido consolidar mis habilidades prácticas y confirmar mi fuerte interés en el desarrollo de software, específicamente desempeñándome como desarrollador frontend. Durante el proyecto, he podido aplicar mis conocimientos en tecnologías como Angular y TypeScript para construir las funcionalidades e interfaces de la plataforma, asegurando su correcta integración con el backend y aportando al cumplimiento de las historias de usuario planificadas en cada Sprint. Mis intereses profesionales se mantienen firmes y orientados hacia la programación web y la arquitectura de soluciones. Me gustaría seguir profundizando en el desarrollo frontend y complementar estas habilidades integrando herramientas y servicios en la nube, apoyándome en mi experiencia con Amazon Web Services y Google Cloud Platform. Laboralmente, me proyecto trabajando en roles de desarrollo frontend donde pueda construir aplicaciones robustas y escalables, con la meta a largo plazo de seguir creciendo técnicamente hacia la arquitectura de software. |